## Slide 1
專題研究 期中進度報告
Cognitive-Core
基於代理人工作流與多視角語意驗證之自適應認知框架
開發期間 2026-08-09 – 08-17（9 天）
報告日期 2026-08-17
報告人 （請填入姓名）
20
commits
141
測試全通過
1.5 / 8
階段完成

## Slide 2
EXECUTIVE SUMMARY
一頁摘要
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
01
9 天
實際開發時間
20 次 commit，08/09 起算
141
項自動化測試全通過
全離線，不呼叫任何 API
7,458
行程式碼
src 2097／tests 1256／scripts 4105
1.5 / 8
階段完成
P1 完成、P2 前置驗證完成
三句話總結
—
系統骨架已可端到端執行。 LangGraph 狀態機、CLI 三個子命令（run／batch／golden）、四種驗證 profile 走同一條程式碼路徑，重跑結果一致。
—
主資料來源已完成前置驗證。 CWN-SemCor（中研院平衡語料庫 + 中文詞網，六位語言學背景母語者標註）確認可用、授權為 MIT，21,098 句可篩。
—
最有價值的產出是一項負面發現。 既有中文歧義資料集普遍受「長度混淆」污染——一個只數字數的分類器就能達到 AUC 0.965。此發現推翻了本專案前期的全部量測，也促成資料設計改版。
目前狀態 基礎設施與方法學已就緒，尚未產出主實驗數據。距 10 月截止約 6 週，剩餘 6 個階段皆已有明確規格與完成定義。

## Slide 3
RESEARCH QUESTIONS
研究問題與核心主張
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
02
核心主張：用「系統架構」的設計（System 2 Thinking），而非單純堆疊模型算力，來提升 AI 的理解精確度。
作法：把中文的模糊處翻譯成語法上必須講清楚的語言（日文強制敬語階層、英文強制時態與單複數），再從多語言視角回譯比對。哪裡對不上，哪裡就是原文的歧義點。
RQ | 計畫書原文 | 本階段確立的操作型定義 | 狀態
RQ1 | 模型如何知道自己「沒聽懂」？ | 能否預測模型在翻譯時會選錯詞義（客觀、可自動判定） | 方法已定案
RQ2 | Router 如何讓簡單問題走快速通道？ | 成本–準確度前緣曲線上，本系統是否位於等算力對照組上方 | 待 P5
RQ3 | RAG + 滑動視窗如何避免 Lost in the Middle？ | 有無記憶模組的中段召回率對照（降級為初步驗證） | 待 P7
RQ1 為何改寫 「這句話歧不歧義」是主觀標籤，連 CHAmbi、Wu et al. 的原作者都聲明其標註目標是與人類判斷對齊，而非定義唯一正解；「模型有沒有選錯詞義」則是客觀的，且直接就是下游損害本身。

## Slide 4
SYSTEM ARCHITECTURE
系統架構與各模組實作狀態
四個模組，兩條通道。慢速通道才付多視角驗證的成本。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
03
使用者 輸入
① Semantic Router
S1–S7 訊號 → 歧義分數 分數 < τ 走快速通道
目前為固定樁 · P5 實作
快速通道 直接翻譯，1× 推論
已實作
慢速通道
② Multi-View Verifier
偵測：單探針往返保真度
③ Reflection Agent
診斷：多視角差異定位 → 修錨點，迴圈 ≤ R
已實作
四 profile 走同一路徑
④ Dynamic Memory
ChromaDB 向量檢索 ＋ 滾動摘要
未開始 · P7
輸出：譯文 ＋ 結構化決策摘要 ＋ 不確定性報告（顯示決策記錄，不揭露模型原始推理文字）
本階段的架構修正 原設計把最貴的操作（多視角平行翻譯）放在偵測階段，等於每句都付診斷成本。改為「偵測／診斷分離」：偵測用單探針往返（1 翻 + 1 回譯），多視角只在慢速通道做診斷。

## Slide 5
PROGRESS OVERVIEW
八階段進度總覽
實作路徑於 08/14 定案（docs/完整架構與分階段實作路徑 v3），每階段皆有完成定義（DoD）。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
04
階段 | 內容 | 產出 | 估時 | 狀態
P1 | 管線收尾（狀態機、CLI、取樣自適應） | CLI 可跑單句／批次／黃金案例 | 半天 | ● 完成
P2 | 資料層：脈絡恆等 U/A/B 三元組 | ≥40 筆通過快篩的三元組 | 1.5 天 | ● 前置驗證完成
P3 | 判定層 sense_judge（主指標的基礎） | 與人工一致率 ≥ 85% | 半天 | ○ 未開始
P4 | 訊號層：八個偵測訊號各自的 AUC | RQ1 的答案 | 1 天 | ○ 未開始
P5 | Router：成本–準確度前緣曲線 | RQ2 的答案 | 半天 | ○ 未開始
P6 | 主實驗：全對照組 B0/B1/B2/B3 vs E1 | 主表 + 三張圖 | 1 天 | ○ 未開始
P7 | Demo 介面 + 記憶模組（RQ3） | Streamlit + 召回率曲線 | 1 天 | ○ 未開始
P8 | 技術報告與打包 | 20–30 頁報告、可重現封包 | 1 週 | ○ 未開始
為什麼前八天沒有進到 P2 之後：架構在 08/13–08/14 兩度被自己的實驗推翻——長度混淆推翻了跨語言訊號的全部數字，CWN-SemCor 的發現推翻了整個資料層設計。在那之前寫規格書等於白寫。兩件事定案後，剩餘六階段的規格才一次寫完。

## Slide 6
DELIVERED · P1
已完成（一）：基礎設施與執行管線
M0 基礎設施 + Phase A 演算法骨架 + P1 離線測試，DoD 全數達成。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
05
本階段交付的元件
—
Provider 抽象層 改用 litellm 取代自寫的四家 SDK adapter；統一快取、重試、成本追蹤。
—
LangGraph 狀態機 astream_events 可用（P7 的串流介面需要）；source_text 全程不可變。
—
四種驗證 profile 跨語言 en+ja／換語言對 en+de／同語言重取樣／單探針，同一條程式碼路徑的不同設定，不是四份實作。
—
反思代理人 結構化輸出走降級階梯（json_schema → json_object → 文字解析），依各模型實測能力自動選路。
—
語意錨點資料模型 Pydantic 驗證，含 UNKNOWN 不確定性欄位與 alternative_readings。
—
檔案化的 prompt 與語言技能檔 5 份 prompt、5 份語言技能檔（zh-TW/en/ja/de/範本），每筆 run log 記錄 prompt hash。
DoD：三個指令皆可執行
cli run --text "…" --profile cross_en_ja cli batch --dataset data/dev30/sentences.yaml cli golden
✅ 三個都跑完，runs/*.jsonl 記錄完整，重跑結果一致
可重現性設計
· 每筆 run 記錄 commit hash ＋ dirty 旗標
· prompt hash 隨每次呼叫寫入
· 快取鍵含取樣參數（temperature／n／seed）
· batch 支援斷點續跑，不重複計費

## Slide 7
DELIVERED · P2-D1
已完成（二）：主資料來源驗證
原則：不驗證完，不寫任何 builder。08/17 完成，結果記於 data/cwn/D1_FINDINGS.md。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
06
CWN-SemCor 實測結果
查驗項目 | 結果
HuggingFace 可下載 | ● 可
實際授權（dataset card） | ● MIT，與規格所述相符
還原展平後的唯一句子 | 21,098 句
唯一目標詞 | 113 個（皆有 ≥2 個義項）
目標詞標記完整性 | 284,060 / 284,060 皆含 <目標詞> 標記
目標詞在句中恰出現一次 | 95.8%
繁體純度 | 疑似含簡體者 10 / 21,098
為何決定性：義項來自中文詞網（CWN 2.0）詞典編纂，句子來自中央研究院平衡語料庫，六位語言學背景母語者標註——取代原本單人＋LLM 起草的 dev-30。
同時完成的四項數字查證
規格書中的主張 | 查證結果
Wu et al. BERT-ft 94.70% / 91.81 F1 | ● 完全吻合
中文零形式主詞 36%、英文 4% | ● 為真
Qwen2.5 Base/Instruct 熵差 | ● 定性為真、數值待查
CHAmbi 893 歧義／1784 非歧義 | ● 與原文不符，須換掉
● 查證時發現一篇高度重疊的論文
arXiv:2605.15635（2026-05 投稿）以「翻譯 + 語意熵」偵測中文歧義，等於本專案演算法 1 的核心，且發表於本專案設計實驗的三個月前。
→ novelty 邊界需重新界定；PDF 已下載待研究者自行評估。

## Slide 8
KEY FINDING ★
關鍵發現：中文歧義資料集的「長度混淆」
本階段最有價值的產出，且不依賴本專案的系統是否有效，可獨立成立。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
07
機制 歧義多半來自「省略」，省略就短；消歧要「寫明」，寫明就長。於是「歧義句 vs 消歧句」的資料集裡，句長本身就是標籤的代理變數——一個只數字數的分類器就能拿到高分，而那個分數看起來像模型能力。
以同一支長度基準對所有資料集一視同仁（含本專案自己的 dev-30）
資料集 | 比較方式 | n | 長度 AUC | 95% CI | 判讀
Wu et al. 2025 | 歧義句（無上下文） vs 消歧句 | 136／136 | 0.965 | [0.94, 0.99] | ● 嚴重
Wu et al. 2025 | 歧義句＋上下文 vs 消歧句 | 136／136 | 0.712 | [0.65, 0.77] | ● 中度
CHA-Gen | 歧義句 vs 配對的非歧義句 | 2414／2414 | 0.503 | [0.49, 0.52] | ○ 可接受
本專案 dev-30（修正後） | 歧義句 vs 等長替換消歧句 | 30／30 | 0.511 | [0.36, 0.66] | ○ 可接受
對本專案的代價（照實報告）
回頭套用到自己前期的 15 句 spike：只用句長的分類器 AUC = 0.900，高於整條多視角管線的最佳量測 0.840。
→ 前期八個 AUC、DeLong 檢定等結果全數作廢，該批句子退役。
對外的價值
一個已發表的中文歧義資料集，其成對消歧句可被「只數字數」的分類器以 AUC 0.965 分開。任何以此類資料做歧義偵測評測而未報告長度基準的研究，成績都可能主要來自長度。
▲ 公平陳述：這些資料集是為各自的用途設計的（Wu et al. 是為「生成消歧版本」而設計）。有問題的是把它們當偵測任務的負例——那是本專案的用法，不是原作者的主張。

## Slide 9
DESIGN RESPONSE
因應設計：脈絡恆等三元組
不是量測後揭露混淆，而是讓混淆不可能發生。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
08
所有實驗條件下，被測子句的字元序列完全相同；只變動被測子句以外的脈絡。
條件 U
還不如死了算了
效度檢查：確認這題真的需要脈絡
條件 A
他生了重病，痛苦得受不了，
還不如死了算了
測試：譯文應表達「失去生命」
條件 B
這場比賽輸得這麼難看，
還不如死了算了
測試：譯文應表達「競爭中被淘汰」
▲ 三條件下逐字元相同
由此得到兩件事
① 訊號差異不可能來自表面特徵
被測子句在 U/A/B 完全相同，任何差異都只能來自脈絡。驗收條件：被測子句的長度 AUC 必須是 0.500——這個數字本身就是設計有效的證據。
② 錯誤分類變成客觀、零主觀標註
insensitive（A 與 B 選到同一義項）＝ 模型忽略脈絡，是最強的錯誤訊號——它不需要知道哪個義項才對，只需要知道兩個脈絡的答案應該不同。

## Slide 10
NEGATIVE RESULTS
其他三項負面發現
負面結果照實報告。本階段最有價值的產出幾乎全部來自這裡。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
09
01
問法會讓模型退化
0.500 → 0.660
問模型「兩句話的意圖是不是相同」，它對所有句子一律回答「相同」，AUC 退化為 0.500，等於亂猜。改問「列出兩者的具體差異，完全相同則輸出『無差異』」，AUC 回到 0.660。
→ 是／否的自我評估題會退化，強制生成題則保有訊號。此結論在專案內兩處獨立印證，已寫入系統設計。
02
本地 PPL 沒有訊號
0.484 / 0.516
用中文 GPT-2 算困惑度，測試「歧義句是否比消歧句更難預測」。n=30 下兩個方向的 AUC 分別為 0.484 與 0.516，都等同亂猜。
→ 排除了「本架構其實可被一個廉價的 PPL 指標取代」這個對架構存在理由的挑戰。負面結果，但有用。
03
快取讓重取樣靜默失效
4 次呼叫 → 1 種回應
校內端點自身有快取：相同請求即使把 temperature 設到 1.5，重送 4 次也只拿回同一份回應，自我一致性實驗因此全部無效而不自知。
→ 改為單一請求的 n=k 取樣，並補上快取鍵回歸測試（tests/test_cache_key.py）避免再犯。
研究誠信原則：對有利結果嚴格，對不利結果同樣嚴格。所有作廢的結果都逐項列在文件的「已作廢，不得引用」一節。

## Slide 11
ENGINEERING DISCIPLINE
品質保證與工程紀律
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
10
141
項測試全數通過
10 支測試檔，全離線執行
0
次真實 API 呼叫
以 fake client 替換，測試不計費
1
處標註污染被測出
守門測試抓到自造的資料污染
4
篇相關論文已查證
含一篇高度重疊的先行研究
測試涵蓋的不變量
✓
狀態機：快速／慢速通道分流、反思迴圈上限不會無限迴圈
✓
source_text 在任何節點執行後皆未被修改
✓
決策時間軸不含模型原始推理文字（倫理界線）
✓
CLI：批次斷點續跑不重複呼叫、單句失敗不整體退出
✓
快取鍵含取樣參數（此測試即為前述快取 bug 的回歸測試）
全案自訂的五條紅線
•
長度與表層混淆 任何組間比較先跑長度基準，訊號 AUC 與最強雜訊 AUC 並列呈現。
•
循環論證 反思迴圈的終止條件就是一致性，故一致性只作收斂診斷，不當勝負依據。
•
標註污染 題目標註在任何模型看過它之前凍結；模型輸出只能影響準則，不能影響個別答案。
•
不對稱的證據標準 記錄總共試了幾個配置（研究者自由度）；AUC=1.000 時改用排列檢定。
•
基礎設施債 每筆 run 記錄 commit hash 與 prompt hash；新指標必須有單元測試才可下結論。

## Slide 12
RISKS & OPEN DECISIONS
風險與待決事項
下列四項需要研究者／指導教授裁定，其餘依規格執行即可。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
11
項目 | 情況 | 影響 | 所需決定
CwnGraph 授權為 GPL v3 | 規格書原記為「學術免費、禁商用」，實測為 GPL v3（傳染性授權）。CWN 資料本身的授權另需向官方確認。 | 若當程式庫連結進 repo，會觸發衍生作品條款 | 只在資料建構階段使用／全案改 GPL／改用資料集自帶的定義欄位
高度重疊的先行研究 | arXiv:2605.15635 以「翻譯 + 語意熵」偵測中文歧義，方法與本專案演算法 1 核心重疊，早三個月發表。 | novelty 論述與「語意熵取代成對餘弦」的採納範圍 | 劃定 novelty 邊界；本專案的差異點在「用於路由」與「逼出承諾」
dev-30 標註獨立性缺口 | 第二輪複核時 30 句全部被三個模型看過並給了逐句改法，原本只有 2 句有此缺口。 | 模型讀法已回流進標註，違反標註凍結原則 | 三方意見只用於修準則、不逐句補；此事須寫進論文的資料集章節
受測模型權限 | 目前金鑰可存取的研究模型全數 403，僅三個模型可用，暫作基礎設施驗證。 | 跨模型對比實驗（M8）無法執行 | 向系上申請模型存取權限
硬性 timebox P2 的資料層若三天內未產出可用資料，即回頭沿用 dev-30 現有設計，不再投入。任一階段的完成定義卡住超過半天，視為設計問題而非實作問題，回頭討論。

## Slide 13
NEXT STEPS
後續時程
距 10 月截止約 6 週，估計實際可用工時約 3 週。
Cognitive-Core ｜ 進度報告 2026-08-17
12
P2
資料層：產出 ≥40 筆脈絡恆等三元組
1.5 天
進行中
P3
判定層：sense_judge 與人工一致率 ≥85%
0.5 天
P4
訊號層：八個訊號各自的 AUC（RQ1）
1 天
P5
Router：成本–準確度前緣曲線（RQ2）
0.5 天
P6
主實驗：全對照組與主表（關鍵檢查點）
1 天
檢查點
P7
Demo 介面與記憶模組（RQ3）
1 天
P8
技術報告 20–30 頁與可重現封包
5 天
合計約 10.5 個工作天（其中 P8 報告撰寫占 5 天）
最近的一步（P2-D2）
在 D1 的裁定完成後撰寫 cwn_loader 與 probe_builder，產出 60 筆候選供研究者快篩，並以 length_audit 驗證被測子句長度 AUC = 0.500。
關鍵檢查點：P6
若主實驗顯示本系統在等算力下沒有優於 self-consistency 對照組，即回頭重新設計，而不是繼續堆功能。

## Slide 14
小結
架構與方法學已定案， 剩下的是照規格把數據跑出來。
已經站穩的
端到端可執行的管線、141 項離線測試、經查證的主資料來源與授權。
最有價值的產出
長度混淆的量化揭露，以及據此設計的脈絡恆等三元組協定。這部分不依賴系統成敗，可獨立成立。
尚未回答的
三個 RQ 都還沒有主實驗數據；P6 是關鍵檢查點，結果不利就回頭重新設計。
文件：docs/研究計畫書.md（合約）｜ docs/技術設計文件.md（施工圖）｜ docs/完整架構與分階段實作路徑 v3（執行規格）